COMPTE RENDU 2

Projet :	Web Service de Génération de Mot de Passe
Sujet :	Cadrage de projet
Date réunion :	10/02/2023
Heur de début : 10 H 30
Heur de fin : 11 H 00

Participants :

Nom et prénom de participant :	Son rôle :
BONNEFOY Ludovic	Product Owner
OUMOHAND Sara	Développeur
MERBAH Reda	Développeur
KHARBOUCH Mohammed	Développeur
MARTIN Elisa	Scrum Master

Contexte :

L’objectif de cette réunion est de discuter des attentes du client.

Les points abordés lors de la réunion :

Nous avons listé les tâches à faire afin de développer le site et proposer plusieurs fonctionnalités aux utilisateurs :

- Génération des mots de passe en spécifiant la taille qui est la première tâche nous ayant été demandé par le client
- Afficher un message d’erreur dans le cas où un valeur n’étant pas entre 1 et 30 est spécifié dans le champ ou qu’elle ne contient pas que des chiffres ou s’il est vide. Par exemple, si l’utilisateur génère -3, 2000 ou toto, la page doit afficher un message.
- Affichage du mot de passe et le message d’erreur dans la même page.
- Ajouter une fonctionnalité permettant à l’utilisateur de directement générer un nouveau mot de passe, qu’il est changé la taille ou pas.

Mise à jour du site afin de pouvoir spécifier plus de fonctionnalités pour la génération du mot de passe (proposé sous forme de cases à cocher :

- Majuscule
- Minuscule
- Chiffres
- Symboles
- Mise à jour du site afin que l’utilisateur puisse sélectionner des caractères qu’il ne veut pas dans son mot de passe
- Mise à jour du site afin que l’utilisateur puisse sélectionner des caractères qu’il veut dans son mot de passe. Si le nombre de caractères sélectionné est supérieur à la taille du mot de passe demandé, une erreur doit apparaître lors de la demande de la génération du mot de passe par l’utilisateur.
- Rendre l’affichage responsive.
- Faire des tests de monter de charge afin de vérifier que le site supporte de nombreuses connexions parallèles (=3000)
- L’utilisateur doit pouvoir choisir la langue sur le site (Français, Espagnol, Anglais)
- L’interface et l’ergonomie du site : l’interface sera intégrer au site web de l’université, pour cela les couleurs doivent correspondre à l’existant (Orange, rouge, blanc)

 Décisions :

Sprint I :

Lors du premier sprint, nous avons mis en place l’interface et l’ergonomie du site, puis la fonctionnalité concernant la taille du mot de passe comme demandé par le client. Désormais, après le premier sprint, nous pouvons générer un mot de passe en lui spécifiant la taille souhaité.

Sprint II :

Pour ce sprint, nous avons fait en sorte que le mot de passe ou l’erreur s’affiche sur la même page. De plus, à la fin de ce sprint l’utilisateur doit recevoir un message d’erreur s’il ne tape pas correctement la taille du mot de passe à générer, celui-ci ne s’affichant seulement si l’utilisateur met seulement un nombre entre 1 à 30 dans le champ. Pour terminer, nous avons mis en place une fonctionnalité permettant de générer un nouveau mot de passe avec une taille différentes ou identiques que le précédent.

Concernant les autres fonctionnalités, elles seront développées selon les demandes et les priorités du client. Au cours du projet, d’autres tâches pourront être demandées par le client.

Spécifications supplémentaires :

Le site doit répondre rapidement (en moins d’une seconde)

- L’équipe de développeur a choisi de coder le site en PHP, et l’interface graphique avec HTML et CSS.
- Sauf demande du PO, tout le site doit être en anglais