COMPTE-RENDU

Projet :	Web Service de Génération de Mot de Passe
Sujet :	Cadrage de projet
Date réunion :	10/02/2023
Heur de début : 10 H 30  s
Heur de fin : 11 H 00 

Participants :

Nom et prénom de participant :	Son rôle :
BONNEFOY Ludovic	Product Owner
OUMOHAND Sara	Développeur
MERBAH Reda	Développeur
KHARBOUCH Mohammed	Développeur
MARTIN Elisa	Scrum Master

Contexte :

L’objectif de cette réunion et de discuter des attentes de client.

Les points abordés lors de la réunion :

Nous avons commencé cette réunion en listant les tâches à faire du premier sprint :

Généralisation des mots de passe en spécifiant la taille.

Mise à jour de site afin de pouvoir spécifier plus de fonctionnalités pour la génération de mot de passe :

- Majuscule
- Minuscule
- Chiffres
- Symboles

Mise à jour de site afin de pouvoir spécifier plus de fonctionnalités pour la génération de mot de passe :
- Fort
- Faible

- Critère de validation d’un mot de passe fort : un mot de passe fort contient une majuscule, une minuscule, un chiffre et un symbole. Et ne doit pas correspondre à un mot de dictionnaire.
- L’interface et l’ergonomie de site : l’interface sera intégrer au site web de l’université, pour cela les couleurs doivent correspondre à l’existant (Orange, rouge, blanc.)

 Décision :

Pour ce premier sprint nous avons décidé de réaliser la fonctionnalité suivante :
Généralisation des mots de passe en spécifiant la taille.
Le site doit répondre rapidement (1 seul seconde)

L’équipe de développeur a choisit de coder le site en PHP, et l’interface graphique avec HTML et CSS.