COMPTE-RENDU

Projet :	Web Service de Génération de Mot de Passe
Sujet :	Cadrage de projet
Date réunion :	10/02/2023
Heur de début : 10 H 30
Heur de fin : 11 H 00

Participants :

Nom et prénom de participant :	Son rôle :
BONNEFOY Ludovic	Product Owner
OUMOHAND Sara	Développeur
MERBAH Reda	Développeur
KHARBOUCH Mohammed	Développeur
MARTIN Elisa	Scrum Master

Contexte :

L’objectif de cette réunion est de discuter des attentes du client.

Les points abordés lors de la réunion :

Nous avons listé les tâches à faire afin de développer le site et proposer plusieurs fonctionnalités aux utilisateurs :

Génération des mots de passe en spécifiant la taille qui est la première tâche nous ayant été demandé par le client

Mise à jour du site afin de pouvoir spécifier plus de fonctionnalités pour la génération du mot de passe :

- Majuscule
- Minuscule
- Chiffres
- Symboles

Mise à jour de site afin de pouvoir spécifier plus de fonctionnalités pour la génération de mot de passe :
- Fort
- Faible

- Critère de validation d’un mot de passe fort : un mot de passe fort contient une majuscule, une minuscule, un chiffre et un symbole. Et ne doit pas correspondre à un mot du dictionnaire.
- L’interface et l’ergonomie du site : l’interface sera intégrer au site web de l’université, pour cela les couleurs doivent correspondre à l’existant (Orange, rouge, blanc)

 Décisions :

Lors du premier sprint, nous avons mis en place l’interface et l’ergonomie du site, puis la fonctionnalité concernant la taille du mot de passe comme demandé par le client. Désormais, après le premier sprint, nous pouvons générer un mot de passe en lui spécifiant la taille souhaité.

De plus, concernant les autres fonctionnalités, elles seront développées selon les demandes et les priorités du client. Au cours du projet, d’autres tâches pourront être demandées par le client.
Le site doit répondre rapidement (en moins d’une seconde)

L’équipe de développeur a choisi de coder le site en PHP, et l’interface graphique avec HTML et CSS.