COMPTE RENDU 4

Projet :	Web Service de Génération de Mot de Passe
Sujet :	Cadrage de projet
Date réunion :	13/03/2023
Heur de début : 15 H 00
Heur de fin : 15 H 30

Participants :

Nom et prénom de participant :	Son rôle :
BONNEFOY Ludovic	Product Owner
OUMOHAND Sara	Développeur
MERBAH Reda	Développeur
KHARBOUCH Mohammed	Développeur
MARTIN Elisa	Scrum Master

Contexte :

L’objectif de cette réunion est de discuter des attentes du client.

Les points abordés lors de la réunion :

Nous avons listé les tâches à faire afin de développer le site et proposer plusieurs fonctionnalités aux utilisateurs :

Garder les cases cochées tel que :

- Majuscule
- Minuscule
- Chiffres
- Symboles

La taille de mot de passer par défaut est égale à 12.

- Mise à jour du site afin que l’utilisateur puisse saisir des caractères spéciaux qu’il veut dans son mot de passe.
- Calculer la complexité du mot de passe avec la formule de l’entropie.

L’utilisateur doit pouvoir choisir la langue sur le site (Français, Espagnol, Anglais)

 Décisions :

Suite aux priorités du client, les tâches retenues pour ce sprint sont :

⇒ Garder les cases cochées tel que :

- Majuscule
- Minuscule
- Chiffres
- Symboles

⇒ Mise à jour du site afin que l’utilisateur puisse sélectionner des caractères qu’il veut dans son mot de passe.

⇒ Mise à jour du site afin que l’utilisateur puisse voir la complexité du mot de passe généré à l’aide de la formule de l’entropie.

Concernant les autres fonctionnalités, elles seront développées selon les demandes et les priorités du client. Au cours du projet, d’autres tâches pourront être demandées par le client.

Spécifications supplémentaires :

Le site doit répondre rapidement (en moins d’une seconde)

L’équipe de développeur a choisi de coder le site en PHP, et l’interface graphique avec HTML et CSS.

Sauf demande du PO, tout le site doit être en anglais